|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_13 |
| Kelas | : | D3 Teknologi informasi |
| Anggota | : | 1. 11322040 - Cristian Nicolas Tambunan 2. 11322060 - Vanessa Siahaan 3. 11322058 - Dian Anggi Bellita Sitanggang 4. 11322009 - Iqbal Panca Rahmat Siagian |
| Topik PA2 | : | Website Desa Balige II |
| Periode | : | Minggu ke- 04 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | Menentukan fitur/fungsi dalam website |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 13 februari 2023 | 1 | Eksplorasi pengisian SRS |
| 16 februari 2023 | 2 | Mulai pengisian SRS bab1-bab2 |
| 17 februari 2023 | 3 | Melanjutkan penulisan SRS |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 19 februari 2023 | 17.00-17.45 | Ruang collab (GD 923) | * Melanjutkan analisis dokumen SRS |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Belum ada kendala, namun perlu menambah wawasan dengan eksplorasi PA1 kakak/abang tingkat.

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1minggu ini adalah :

* Pembagian kerja dalam menganalisis dokumen untuk masing-masing anggota.
* Melanjutkan progress analisis dokumen SRS

**Rencanan minggu depan :**

* Melakukan eksplorasi terhadap pengembangan kode website
* Mengerjakan dokumen SRS

**Catatan Lain:** -