|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_13 |
| Kelas | : | D3 Teknologi informasi |
| Anggota | : | 1. 11322040 - Cristian Nicolas Tambunan 2. 11322060 - Vanessa Siahaan 3. 11322058 - Dian Anggi Bellita Sitanggang 4. 11322009 - Iqbal Panca Rahmat Siagian |
| Topik PA1 | : | Website desa balige II |
| Periode | : | Minggu ke 06 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | Pembahasan Design website beserta fitur |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 30 februari 2023 | 1 | Diskusi Current system dan target system website |
| 02 maret 2023 | 2 | Merancang BPMN dari current system dan target system cont’d |
| 03 maret 2023 | 3 | Melanjutkan progress design figma dan melanjutkan progress pengembangan kode website (back-end dan front-end). |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 03 maret 2023 | 17.000 | GD vokasi (514) | Membahas design website dan fitur yang ada didalamnya |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Pembahasan fitur/fungsi yang perlu atau tidak perlu melakukan crud, solusinya ialah dengan mempertimbangkan kebutuhan client, serta mempertimbangkan actor dalam website

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1minggu ini adalah :

1. Adanya progress pengembangan kode website (back-end dan front-end).
2. Adanya progress fitur/fungsi dari yang dibutuhkan oleh client

**Rencanan minggu depan :**

1. Melakukan bimbingan untuk pendalaman design frontend website dengan dosen pembimbing

**Catatan Lain:** -